| Unified Plan: DocFlow → Accounting Operating System Stage 0 — Architecture Lock / Foundation Hardening Цель: не строить поверх хаоса. Сюда входят: entitlement на backend, org/client isolation, delivery model message ≠ delivery, idempotency, audit, file security, unread backend truth, no frontend status/counter logic. Статус: почти сделано, но нужно периодически audit-check после крупных изменений. Stage 1 — Communication Foundation Цель: базовый безопасный DocFlow. Сюда входят: invite, portal user, client PWA, messenger, client portal, threads, messages, attachments, signed downloads, revoke access, unread. Статус: в основном сделано. Stage 2 — Thread as Work Context Цель: thread перестаёт быть просто перепиской. Нужно окончательно закрепить: - thread_type - thread_status - assigned_user_id - deadline_at - sla_status - allowed_actions Команды: - assign thread - change status - set deadline - resolve - archive Это мост между старым DocFlow и будущим work engine. Stage 3 — Structured Requests Цель: бухгалтер не пишет хаотичный текст, а отправляет структурированный запрос. Уже сделано: - Owner Requests templates - country required - checklist - document_request - snapshot - portal card Осталось позже: - request lifecycle - progress - item status Статус: MVP сделан. Stage 4 — File Flow / Document Collection Цель: клиент реально отправляет документы через DocFlow. Уже сделано: - office/client attachments - file-only messages - shared file_assets - signed access - no public URLs Позже: - auto-routing в Documents / Payroll / VAT - duplicate file detection - storage quota / retention Stage 5 — Office Task Center Цель: офис видит не чат, а рабочую очередь. Сейчас реализовано: - floating modal - KPI - filters - table rows - bulk actions - assign / resolve / archive / reminder Осталось добить: - UX polish - one clean scroll - cleaner filters - better action menu - clean drafts section - проверить все commands после деплоя Это закрывает “office control center”, но ещё не делает систему памятью. Stage 6 — Operational Memory Foundation Это новый главный слой. Цель: система помнит работу, а не только сообщения. Добавляем новый domain: Work Engine Сущности: - work_items - work_transitions - work_checklist_items - work_notifications Пример work_item: - Payroll docs May 2026 - client_id - module_key = payroll - state = waiting_client - due_at - assigned_user_id - source_ref_id = thread/request/rule DocFlow остаётся communication layer. Work Engine становится memory layer. Stage 7 — Workflow State Machine Цель: система знает, что должно произойти дальше. States: - new - assigned - waiting_human - waiting_client - client_replied - review_pending - approved - rejected - overdue - escalated - done - archived Backend only. Frontend только рендерит state label / allowed actions. Stage 8 — Behavior Loop Это сердце Accounting OS. Цепочка: system detects work → creates work_item → notifies responsible human → human acts → system updates state → next action determined → next person/client notified → audit preserved Это то, чего раньше не было явно в плане. Stage 9 — Smart Reminder / Follow-up Engine Цель: система помнит вместо бухгалтера. Примеры: - через 2 дня мягкое напоминание - через 5 дней overdue - перед дедлайном urgent - после ответа клиента перевести в review - после принятия документов закрыть work item Rules остаются backend-driven. Owner задаёт правила, но rule теперь создаёт не просто message, а work item + next actions. Stage 10 — Office Workflow Цель: внутренняя работа офиса. Функции: - assign - reassign - handoff - reviewer - approve - reject - escalate - done - my queue - assigned to me - waiting for me Это превращает NodexPro из client communication в office operating system. Stage 11 — Cross-Module Events Цель: все модули говорят с Work Engine. Примеры: Payroll emits: - payroll_docs_missing - payroll_ready_for_review VAT emits: - vat_deadline_approaching - vat_docs_missing Annual report emits: - annual_missing_docs Documents emits: - client_uploaded_file Fees emits: - invoice_overdue DocFlow не владеет truth этих модулей. Он получает events и запускает communication/work items. Stage 12 — Client Execution Portal Цель: клиент видит не просто чат, а свои рабочие запросы. Client sees: - pending requests - due dates - upload buttons - status - messages - unread - attachments Но клиент не видит office workflow / audit / ownership. Stage 13 — Push Notifications Критично, потому что dashboard сам по себе никто не проверяет. Office: - browser notifications - assigned work - client replied - overdue - review needed Client: - PWA push - unread badge - file request - reminder Fallback later: - email - SMS Важно: push без work state = spam. Поэтому лучше делать после Work Engine foundation или параллельно с минимальной notification model. Stage 14 — Owner Rule Builder Pro Цель: owner не пишет JSON. Owner управляет: - trigger - module - condition - message/request template - review required - SLA/reminder ladder - escalation Но backend решает, кого выбрать и что создать. Stage 15 — Auto Document Routing Цель: документы попадают туда, где они нужны. Примеры: - payroll request → payroll docs - VAT request → VAT docs - annual report → annual report docs Backend only. Frontend не решает routing. Stage 16 — Obligations Integration Цель: DocFlow влияет на operational state, но не становится source of truth. Правило: Obligations = operational truth DocFlow = communication/workflow layer Пример: - obligation says docs missing - Work Engine creates work item - DocFlow requests docs - client uploads - backend updates obligation state через command/aggregate flow No circular ownership. Stage 17 — AI Assistant Layer AI только помощник. Разрешено: - summarize thread - rewrite message - translate Hebrew/Russian/English - classify incoming text - suggest next action - detect risk - extract possible document type Запрещено: - отправлять само - выбирать клиентов само - принимать legal/accounting decisions - менять financial/legal truth Stage 18 — Evidence / Retention / Proof Package Цель: доказательства. - кто запросил - кто отправил - что клиент открыл - какие файлы приложены - read/delivery proof - audit trail - export PDF/ZIP Storage retention отдельно, не сейчас. Реальный порядок разработки дальше - Закрыть Stage 5 UX polish Task Center, чтобы текущий слой не выглядел сырым. - Сделать Stage 6 Work Engine Foundation. - Сделать Stage 7 State Machine. - Связать с текущим DocFlow через Stage 8 Behavior Loop. - Добавить Stage 9 Smart Reminder Engine. - Добавить Stage 10 Office Workflow / My Queue. - Потом Push Notifications. - Потом Client Execution Portal. - Потом Cross-module events. - Потом AI. Главный принцип Не переписываем то, что сделали. Текущее: threads + messages + portal + rules + widget + task center становится нижним слоем. Новый верхний слой: work_items + state machine + behavior loop + notifications И тогда NodexPro становится: Accounting Operating System, а не просто DocFlow messenger. |  | Этап 1. Зафиксировать архитектурный контракт модуля Цель Чтобы Cursor не начал строить “мини-WhatsApp”, а делал именно модуль связи по правилам платформы. Что должно быть зафиксировано - Core → Commands → Aggregate → UI - frontend тупой - доступ только по приглашению - каждый клиент видит только свои треды - вся переписка привязана к org_id + client_id - переписка разделяется по module_key - office UI внутри карточки клиента - client UI на телефоне / PWA - без звонков, без видео, без групп Когда этап закрыт Когда Cursor письменно подтвердил границы модуля и не предлагает: - общий чат для всех - frontend logic - отдельную auth-модель мимо Core - “сначала сверстаем UI” Этап 2. Спроектировать сущности и storage Цель Зафиксировать базу данных и сущности модуля. Что должно быть Минимально: - client_portal_users - client_portal_invitations - client_message_threads - client_messages - client_message_attachments - при необходимости client_portal_sessions Что важно - все таблицы scoped по org_id - есть связь с client_id - messages связаны с thread - attachments связаны с message - thread знает module_key Когда этап закрыт Когда Cursor дал чёткий storage design: - таблицы - поля - связи - org scoping - без дыр в модели - ADD to DocFlow plan (mandatory enhancements) - Этап 1 — Архитектурный контракт (дополнить) Добавить: • Thread ≠ просто чат • Thread = рабочий контекст • Каждый thread имеет: - thread_type (document_request / question / reminder / task_followup) - thread_status (open / waiting_client / waiting_office / resolved / archived) - assigned_user_id (ответственный в офисе) • Module не читает напрямую сообщения — только через aggregate • Сообщения НЕ содержат бизнес-логику - Этап 2 — Storage (дополнить) Добавить поля: - client_message_threads: • thread_type • thread_status • assigned_user_id • deadline_at (nullable) • created_by_type (office / system) - client_messages: • message_type (text / file / system / request / reminder) • created_by_type (office / client / system) - client_message_attachments: • file_asset_id (единый storage с documents module) - Ограничения: • все таблицы строго scoped по org_id • нет дублирования storage файлов - НОВЫЙ ЭТАП 2.1 — Thread semantics (обязательный) - Цель: превратить чат в рабочий инструмент - Зафиксировать: • thread_status lifecycle • thread_type значения • кто может менять статус • SLA / deadline модель • связь thread → task (концептуально, без реализации) - Когда этап закрыт: • Cursor описал lifecycle • нет “просто переписки” • есть рабочая логика контекста - Этап 3 — Access / Invite (дополнить) Добавить: • rate limiting (минимальный) • ограничения на attachments (size/type) • защита от spam клиента - Этап 4 — Commands (дополнить) - Добавить команды: • change_thread_status • assign_thread_to_user • set_thread_deadline • create_system_message - Уточнить: • message_type передаётся в команде • никакого PATCH / save-all - Этап 5 — Aggregates (дополнить) - Добавить в aggregate: - Office: • thread_status • thread_type • assigned_user • deadline • SLA indicators - Client: • только доступные поля (без internal ownership) - Запрет: • UI не рассчитывает статусы • UI не решает SLA - Этап 9 — File flow (уточнить) - Добавить: • attachments используют тот же storage, что и documents module • нет отдельного file system • file_asset_id обязателен - Этап 10 — System messages (дополнить) - Добавить: • message_type = system • правила: - system message может требовать подтверждение - или auto-send (явно указать) - Этап 11 — Security (дополнить) - Добавить проверки: • клиент не может видеть чужие threads • org isolation • file access проверяется через org + client • audit для: - send message - attach file - invite - revoke - system message - КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО - DocFlow ≠ чат DocFlow = work communication system - Thread = единица работы, а не просто диалог Этап 3. Спроектировать access/invite flow Цель Определить, как клиент получает доступ. Что должно быть - организация создаёт приглашение клиенту - генерируется token / invitation - можно выслать ссылку - клиент активирует доступ - доступ привязан к конкретному client_id - чужой клиент не может войти в чужой канал - есть revoke / reset access Когда этап закрыт Когда Cursor описал: - invite command - activation flow - portal user mapping - revoke/reset flow Этап 4. Спроектировать commands Цель Зафиксировать command model модуля. Минимальный набор - invite_client_to_docflow - create_client_thread - send_office_message - send_client_message - attach_file_to_client_message - mark_thread_read_by_office - mark_thread_read_by_client - archive_client_thread Когда этап закрыт Когда Cursor дал: - список команд - payload - intent каждой команды - и не предлагает PATCH/save-all Этап 5. Спроектировать aggregate read models Цель Понять, что читает офис и что читает клиент. Что должно быть Office aggregate client_docflow_tab - client header - thread list - selected thread - messages - unread counters - module labels - composer permissions Client aggregate client_portal_inbox - profile header - thread list - selected thread - messages - unread Когда этап закрыт Когда Cursor дал: - структуру aggregate - какие блоки туда входят - что UI будет только это рендерить Этап 6. Реализовать backend foundation Цель Сделать таблицы, команды, aggregate, routes. Что должно быть - миграции - backend services - command handlers - routes - aggregate builders - org/client scoping - без UI логики Когда этап закрыт Когда Cursor показывает: - какие файлы созданы/изменены - какие команды работают - какие aggregate уже отдаются - tsc/сборка проходит Этап 7. Office UI inside client Цель Сделать вкладку DocFlow внутри карточки клиента. Что должно быть - header клиента - thread list по модулям - message panel - input area - attach file - unread markers - всё только из aggregate Когда этап закрыт Когда UI работает как workspace: - не форма - не хаос - thread list + messages + send Этап 8. Client mobile/PWA UI Цель Сделать клиентский интерфейс на телефоне. Что должно быть - вход по приглашению - список тредов - сообщения - reply - attach file - простая мобильная UI-модель - логотип + имя + фирма Когда этап закрыт Когда клиент реально может: - открыть PWA - увидеть свои треды - ответить - отправить файл Этап 9. File flow and routing Цель Связать файлы чата с системой документов. Что должно быть - attachment хранится как message attachment - есть backend metadata: - module_key - client_id - thread_id - file_asset_id - позже можно отобразить это во вкладке מסמכים На первом этапе Не надо сразу сложный auto-routing. Когда этап закрыт Когда файл: - прикрепляется к сообщению - открывается - безопасно scoped - не теряется Этап 10. System reminders into DocFlow Цель Сделать автоматические или полуавтоматические сообщения от системы. Что должно быть - система может создать сообщение по событию - сообщение знает module_key - бухгалтер может подтвердить отправку - клиент получает это как обычное сообщение в DocFlow Примеры - missing document in annual report - payroll reminder - deadline warning Когда этап закрыт Когда есть: - system message model - command/event flow - message отображается в thread Этап 11. Security / tenant isolation / audit Цель Проверить безопасность модуля. Что проверить - org context - client isolation - no cross-tenant path - file access rules - audit for: - invite - revoke - send message - attach file - system notification Когда этап закрыт Когда Cursor письменно подтвердил security и audit по коду. Этап 12. Polish / product pass Цель Довести UI/UX до уровня продукта. Что туда входит - badges - unread counters - clean mobile UI - empty states - message composer polish - attachment chips - better thread labels by module Когда этап закрыт Когда модуль выглядит как часть NodexPro, а не как демо-чат. ADD NEW STAGE — DocFlow Rules / Scheduled Communication Engine Цель: создать механизм автоматической подготовки сообщений клиентам по правилам, но без прямой автоотправки без контроля бухгалтера. Правило: работаем ТОЛЬКО с клиентами, которые уже есть в базе. Нельзя отправлять сообщения людям, которых нет как Client в NodexPro. Что делает механизм Owner Panel / Rules: • хранит правило: - когда запускать - для кого - какой шаблон сообщения - какой module_key - какие условия проверки System Scheduler: • запускает правило по расписанию • ищет только существующих клиентов в базе • проверяет условия Пример: • 1 числа месяца • найти клиентов с payroll enabled • проверить: payroll material received? • если НЕ получено → создать draft system message • если получено → ничего не делать Accountant Review UI: • бухгалтер видит сгенерированные сообщения • может прочитать • может отредактировать • может нажать Send • может нажать Cancel DocFlow: • отправляет только approved message • сообщение попадает в thread клиента • message_type = system / reminder • module_key = payroll Обязательные сущности communication_rules: • id • org_id • rule_code • rule_name • module_key • schedule_config • target_filter • condition_config • message_template • status communication_rule_runs: • id • org_id • rule_id • run_date • status • generated_count • skipped_count communication_draft_messages: • id • org_id • rule_run_id • client_id • thread_id nullable • module_key • message_body • status: draft / approved / sent / cancelled • generated_at • reviewed_by nullable • sent_at nullable Commands • create_communication_rule • update_communication_rule • run_communication_rule • generate_draft_messages • approve_draft_message • edit_draft_message • cancel_draft_message • send_approved_message Все write только через commands. Никакого PATCH. Aggregates communication_rules_admin_aggregate: • список правил • расписание • статус • действия communication_rule_run_review_aggregate: • generated messages • skipped clients • reason skipped • draft/approved/sent/cancelled • actions: edit / approve / cancel / send client_docflow_tab aggregate: • показывает отправленные system/reminder messages внутри thread Запреты ❌ нельзя отправлять людям не из базы Clients ❌ нельзя отправлять без client_id ❌ нельзя отправлять напрямую без approve, если правило требует review ❌ чат не вычисляет условия ❌ frontend не решает, кому отправлять ❌ нельзя обходить DocFlow commands ❌ нельзя создавать сообщения без org_id + client_id Главное правило DocFlow не решает, кому писать. DocFlow только доставляет сообщение. Решение принимает backend rule engine: rule → filter clients → check condition → create draft → accountant approves → send если организация купила DocFlow → в каждом модуле показывается иконка снизу справа Rule triggered → создаётся pending system suggestion → открывается DocFlow widget → бухгалтер видит текст → выбирает: 1. Generate SMS / message 2. Send 3. Cancel создаётся audit event: reminder_cancelled actor_user_id actor_name client_id module_key rule_code timestamp reason optional DocFlow Floating Widget: - shown only if organization has DocFlow entitlement - visible across modules - opens active DocFlow suggestions/messages - displays system-generated pending messages - allows accountant to approve/send/cancel - cancel always writes audit event - send always goes through command - no direct frontend message creation Client Portal Identity Model • client_portal_user is a separate identity type • not part of Core users / RBAC • always scoped to: - org_id - client_id Access rules: • can access ONLY own threads • cannot access organization data • cannot access other clients Authentication: • invite token based • optional SMS verification • optional session persistence Revocation: • revoke_client_portal_access command • immediately blocks access ADD — Client Mobile / PWA Experience for DocFlow Цель: клиент бухгалтера получает отдельный мобильный доступ только к DocFlow, без доступа к NodexPro office system. Client app model DocFlow Client Portal = отдельный PWA/mobile web app. Клиент НЕ устанавливает всю NodexPro систему. Клиент получает только DocFlow client app. Клиентский доступ: • только по invitation link • только к своему client_id • только к своим threads/messages/files • без доступа к office UI • без доступа к другим клиентам • без доступа к бухгалтерской системе Как клиент “устанавливает” на телефон Клиент открывает invite link: /client-portal/invite/:token После активации он попадает в: /client-portal/docflow UI показывает подсказку: “Add DocFlow to Home Screen” После добавления на телефон: • появляется иконка как обычное приложение • иконка с логотипом NodexPro / фирменным лого • название: DocFlow или имя фирмы бухгалтера • открывается как отдельное PWA • не выглядит как обычный браузер Что клиент видит в приложении Главный экран: • логотип / имя фирмы бухгалтера • список тредов • непрочитанные сообщения • последние сообщения • кнопка “Ответить” • кнопка “Прикрепить файл” • простой mobile-first интерфейс Thread screen: • сообщения • вложения • статус файла/сообщения • поле ответа • attachment button • отметка “отправлено / прочитано” если реализовано Badge / unread count На телефоне у иконки должен отображаться badge count: • количество непрочитанных сообщений • например: 3 над иконкой • как в WhatsApp Технически: • PWA должен поддерживать push notifications / badge API where supported • если badge API недоступен на устройстве, показывать unread count внутри приложения • unread count считается backend aggregate, не frontend Правило: frontend не считает unread. Client portal aggregate возвращает unread_count. Notifications Когда бухгалтер отправляет сообщение: • backend создаёт message • обновляет unread counter • отправляет push notification / SMS fallback later if needed • клиент видит badge count на иконке • открывает DocFlow и видит сообщение На первом этапе: • push/badge можно сделать позже • но модель должна быть заложена сразу Client Portal aggregate client_portal_inbox_aggregate должен возвращать: • client profile header • firm/office name • logo • thread list • selected thread • messages • unread_count • attachment permissions • allowed actions: - send_client_message - attach_file - mark_thread_read UI только рендерит aggregate. Client actions Клиент может: • открыть сообщение • ответить • прикрепить файл • скачать свой файл/вложение • отметить прочитанным автоматически при открытии Клиент НЕ может: • видеть других клиентов • видеть office internal notes • менять thread status • видеть audit/internal ownership • видеть задачи офиса • видеть глобальную NodexPro систему Security Обязательно: • client_portal_user ≠ Core user • client_portal_user scoped by org_id + client_id • invite token одноразовый / expiring • access can be revoked • every request checks org_id + client_id • file downloads go through authorized backend • no public raw file links UX rule Для клиента это должно ощущаться как: “мой личный чат с бухгалтером” Но архитектурно это: DocFlow Client Portal PWA controlled by commands + aggregates not WhatsApp clone thread_status ≠ message_status ≠ delivery_status ≠ rule_run_status delivery_status: pending / sent / failed / read channel: docflow / sms_later / email_later DocFlow виден только если есть entitlement backend тоже проверяет entitlement UI icon недостаточно badge/push = best effort если не поддерживается → unread внутри приложения DocFlow — пошаговый план разработки - Architecture contract Зафиксировать: DocFlow ≠ WhatsApp, это work communication system. - Storage / schema design Таблицы: portal users, invitations, threads, messages, attachments. - Thread semantics Статусы, типы thread, assigned user, deadline/SLA. - Invite / client access Как клиент получает ссылку, активирует доступ, как revoke/reset. - Commands catalog Все write-действия: invite, send message, attach file, mark read, archive. - Aggregates design Office aggregate и Client portal aggregate. - Backend foundation Миграции, services, commands, routes, aggregate builders. - Office UI inside client card Вкладка DocFlow внутри карточки клиента. - Client PWA/mobile UI Мобильный клиентский портал как “иконка на телефоне”. - File flow Attachments через общий file storage / file_asset_id. - Scheduled communication rules Правила: кого найти, когда подготовить сообщение, что сгенерировать. - Floating widget Иконка справа снизу в модулях, если DocFlow куплен. - Security / audit / tests Проверка isolation, client access, file access, audit. - Polish / product pass Badges, unread counters, empty states, красивый UI. MANDATORY ADDITIONS 1. Backend entitlement DocFlow доступен только если организация купила модуль. Проверка обязательна в: - routes - commands - aggregates UI icon is not enough. 2. Notifications Отдельная модель notification/delivery: - notification_status - push later - sms later - email later 3. Unread counters Unread считает только backend aggregate. Frontend не считает unread. 4. File security No public file URLs. Download только через authorized backend route: org_id + client_id + file_asset_id. 5. Audit events Required: - client_invited - access_revoked - message_sent - file_attached - thread_status_changed - draft_approved - draft_cancelled - system_message_sent 6. Rules idempotency Один rule run не должен создавать дубли draft messages. Нужен source_signature / idempotency_key. 7. Office permissions Нужно определить: - кто может писать клиенту - кто может invite - кто может revoke - кто может close/archive thread - кто видит threads 8. Archive / retention archived = скрыто из активных но НЕ удалено. Messages сохраняются для audit/history. Как мы будем работать дальше Ты просто пишешь мне: “Этап 1” или “Вот ответ Cursor по Этапу 1” И я тебе отвечаю строго: - закрыт или - не закрыт и что нужно добить. | DOCFLOW PRO — MASTER IMPLEMENTATION PLAN СТАРТОВАЯ ПРОВЕРКА (перед любым этапом) Analyze module: - Financial truth? → Accounting Base - Country-specific rules? → Country Pack - Client/shared entity? → Core DocFlow classification: - Financial truth? → NO - Country-specific rules? → YES (rules/templates/schedules) - Client/shared entity? → YES (client threads) Meaning: - messaging domain = DocFlow - rules = Owner Panel / Country Pack - client identity = Core scoped - documents = shared file storage - financial values NEVER in DocFlow PHASE 0 — HARDEN WHAT ALREADY EXISTS (сегодня first) Цель: не строить дальше на шатком фундаменте. Already exists: - rules - scheduler - drafts - review - send - portal delivery - widget - client portal Now harden. Implement 0.1 Idempotency Protect: - double click send - duplicate scheduler runs - duplicate draft generation Need: - idempotency_key - source_signature - unique constraints 0.2 Delivery truth model Separate: message ≠ delivery Create: client_message_deliveries fields: - id - org_id - client_id - message_id - channel - delivery_status - attempted_at - delivered_at - read_at - failure_reason statuses: - pending - sent - delivered - read - failed channels: - docflow - email_future - sms_future 0.3 Audit hardening Required events: - client_invited - invite_resent - access_revoked - thread_created - thread_assigned - thread_status_changed - message_created - message_edited - message_approved - message_sent - message_read - file_attached - reminder_cancelled 0.4 Permissions matrix Define: who can: - invite - resend invite - revoke - send - approve - cancel - assign - close - archive backend only. 0.5 Entitlement enforcement Backend checks: - routes - commands - aggregates - widget UI icon not enough. 0.6 Client portal security Need: - session revoke - token expiry - optional OTP-ready architecture - device/session awareness DONE WHEN Foundation production-safe. PHASE 1 — THREAD AS WORK UNIT Goal: DocFlow stops being chat. Thread model: thread_type: - document_request - payroll - vat - annual_report - question - follow_up - reminder - custom thread_status: - open - waiting_client - waiting_office - resolved - archived - overdue fields: - assigned_user_id - deadline_at - sla_status - created_by_type Aggregate must return: - thread_type - thread_status - assigned_user - deadline - sla_status - allowed_actions Commands: - create_thread - assign_thread_to_user - set_thread_deadline - change_thread_status - resolve_thread - archive_thread DONE WHEN: threads behave like work objects. PHASE 2 — STRUCTURED REQUEST ENGINE Goal: No dumb free-text requests. Create request schema: request items: - payslips - invoices - bank_statements - approvals - contracts - payroll_material - vat_documents - custom Client sees checklist. Message types: - text - file - system - request - reminder DONE WHEN: accountant can create structured request. PHASE 3 — CLIENT QUICK ACTION COMMANDS Goal: increase response speed. Buttons: - sent - sending_today - need_more_time - not_relevant - ask_question Each = command. NOT plain message. Commands: - client_confirm_sent - client_need_more_time - client_mark_not_relevant DONE WHEN: client responds with one tap. PHASE 4 — FILE FLOW Goal: real document exchange. Shared file storage only. Store: - org_id - client_id - thread_id - message_id - file_asset_id - module_key NO public URLs. Authorized backend download only. DONE WHEN: attachments safe + persistent. PHASE 5 — REVIEW / TASK CENTER Goal: professional office workflow. Current widget upgraded. Shows: - pending drafts - waiting client - overdue threads - unread responses Actions: - review - edit - approve - send - cancel - assign backend-driven allowed_actions only. DONE WHEN: office has control center. PHASE 6 — SMART REMINDER ENGINE Goal: workflow automation. Rules: - no response after X days - deadline approaching - payroll docs missing - VAT docs missing BUT: review_required configurable. Scheduler: production cron-ready. Need: - timezone-safe - month-boundary-safe - duplicate-safe DONE WHEN: automations reliable. PHASE 7 — OWNER RULE BUILDER UX Goal: owner doesn't edit raw JSON. Build: - AND/OR visual toggle - target selector - module selector - review required toggle - preview - validation DONE WHEN: owner can build rules visually. PHASE 8 — OBLIGATIONS INTEGRATION Goal: DocFlow affects operations. Examples: missing docs: obligation = waiting_client docs received: material_received deadline passed: overdue Backend aggregate only. DONE WHEN: DocFlow changes obligations state. PHASE 9 — AUTO DOCUMENT ROUTING Goal: smart filing. Examples: Payroll thread → payroll docs VAT thread → VAT docs Annual report → annual report docs Backend only. DONE WHEN: documents land in correct workspace. PHASE 10 — CLIENT PORTAL PRO UX Goal: client experience. Need: - cleaner inbox - thread UX - timestamps - attachment chips - better composer - resend invite - better activation - onboarding PWA: - icon - home screen - unread badge DONE WHEN: client feels premium experience. PHASE 11 — MULTI DELIVERY CHANNELS Future: - portal - email - SMS - hybrid delivery abstraction already ready. DONE WHEN: multi-channel works. PHASE 12 — ADVANCED PRODUCT WOW Optional premium features: - request completion % - one click nudge - SLA escalation - client responsiveness score - proof export package - bulk reminders - cross-module context PHASE 13 — AI ASSISTANT Allowed: - rewrite softer - rewrite formal - shorten - Hebrew translation - improve wording Forbidden: - selecting clients - sending - approving - decisions PHASE 1 ADDITION — THREAD OWNERSHIP / VISIBILITY Add strict ownership model. Need explicit visibility rules: who can see thread: - assigned user only - client service team - office admins - module permission based users Rules: - frontend never decides visibility - aggregate returns only allowed threads - allowed_actions backend only Purpose: multi-accountant office safety. PHASE 1 ADDITION — MESSAGE VISIBILITY MODEL Need separate visibility model. message_visibility: - client_visible - office_internal - system_internal Rules: - office internal messages never visible in client portal - system internal messages never visible to client - aggregate filters by identity type - frontend does not hide messages by logic Purpose: prevent accidental client exposure. PHASE 2 ADDITION — THREAD DUPLICATE POLICY Need explicit duplicate handling. Question: if open payroll thread already exists: - append? - reopen? - create new? Need backend policy. Possible rules: - one active thread per client + module + period OR - allow multiples by thread_type Need: deduplication strategy. Purpose: avoid thread chaos. PHASE 4 ADDITION — FILE VALIDATION SECURITY Add upload protection. Need: - allowed mime types - max file size - backend validation - virus scan hook (future-ready) - optional duplicate file detection Rules: - no frontend trust - no public raw file access Purpose: secure document exchange. PHASE 5 ADDITION — SEARCH / FILTER LAYER Need scalable office filtering. Filters: - client - module - thread_status - assigned_user - unread - overdue - thread_type - generated_by_rule Aggregate returns ready filterable data. Frontend: display only. Purpose: usable at scale. PHASE 5 ADDITION — BULK OPERATIONS Need productivity actions. Commands: - bulk_generate_reminders - bulk_approve_drafts - bulk_send_messages - bulk_archive_threads - bulk_assign_threads Rules: - permissions enforced backend - audit for every bulk action - idempotency required Purpose: high-volume accounting office workflow. PHASE 6 ADDITION — ESCALATION LADDER Add escalation model. Example: day 0: polite reminder day 3: follow-up reminder day 6: accountant alert day 9: manager alert Rules: configurable via rules engine backend only Purpose: enterprise SLA workflow. PHASE 7 ADDITION — TEMPLATE LIBRARY Need reusable communication templates. Owner-managed templates: - payroll reminder - VAT reminder - annual report reminder - document chase - missing tax docs - follow-up Template model: - template_key - template_name - module_key - message_body - language - active - version Rules: templates owned by Owner Panel version controlled Purpose: standardized messaging. PHASE 8 ADDITION — OBLIGATION OWNERSHIP RULE Architecture clarification: Obligations = operational truth DocFlow = communication layer Rule: Obligation may trigger DocFlow communication. DocFlow does NOT become source of obligation truth. No circular ownership. Purpose: clean architecture. PHASE 10 ADDITION — CLIENT SESSION MANAGEMENT Need stronger client portal control. Features: - revoke all sessions - session/device awareness - token expiry - future OTP-ready architecture Rules: backend enforced only Purpose: client portal hardening. PHASE 10 ADDITION — MESSAGE LIFECYCLE LOCKS Need lifecycle rules. After send: - editing locked - delete restricted - audit immutable States define allowed actions. Rules: backend returns allowed_actions only. Purpose: audit integrity. PHASE 12 ADDITION — EXPORT / EVIDENCE PACK Premium feature. Export package: - thread messages - timestamps - attachments - delivery proof - read proof - audit events - approval history Formats: PDF / ZIP / evidence bundle Purpose: client disputes / proof / compliance | You are working on NodexPro — a professional SaaS platform for accountants. Before doing ANY task, you must strictly follow this context. If you violate it — your solution is WRONG. ================================================== 🧠 PRODUCT OVERVIEW NodexPro is NOT a CRUD app. It is an operating system for accountants. The system manages: - clients - tax obligations - reports (VAT, income tax, national insurance) - accounting settings - payroll - documents - payments - workflows This is a multi-tenant SaaS platform (Israel-first). ================================================== 🏗 CORE ARCHITECTURE (NON-NEGOTIABLE) System is built ONLY like this: Core → Commands → Aggregate → UI Core: - manages organizations (multi-tenant) - manages users, roles, permissions - controls module access - owns shared entities - handles audit and security - enforces tenant isolation (org_id) Modules: - do NOT talk to each other directly - must go through Core Commands (WRITE): - every change is a command - 1 user action = 1 command - no generic PATCH - no batch form save - backend handles validation + business logic Aggregate (READ): - SINGLE source of truth for UI - UI NEVER composes data itself - aggregate returns: - ready data - ready tables - ready statuses - ready actions - ready sections UI: - UI is DUMB - only renders backend truth - no business logic - no decision making ================================================== 🚫 HARD RULES (MUST NEVER BE VIOLATED) - no frontend business logic - no frontend-calculated statuses / dates / priorities - no statusToUi(...) - no TABLE_COLUMNS.match(...) - no if (column === ...) - no hidden GET - no stitched reads - no generic PATCH - no partial updates after save - no local “truth” on frontend - no module-to-module direct calls - source of truth = backend aggregate state ≠ action ≠ event (never mix) ================================================== 🧩 WORKSPACE UI MODEL Each tab = workspace Structure: DISPLAY LAYER: - cards - tables - summary - statuses - history - analytics EDIT LAYER: - modal / drawer ONLY - local draft allowed ONLY inside modal - save → command - response → FULL refreshed case - UI does full replace ❌ Forbidden: - giant forms - inline editing as main mode - silent local updates ================================================== 🔄 DATA FLOW (MANDATORY) - user action - frontend sends command - backend executes business logic - backend rebuilds FULL aggregate (case) - frontend does full replace ================================================== 📦 CURRENT STATE OF SYSTEM Already migrated to NodexPro pattern: - client-operations (workspace) - income - expenses - expense_management - vehicles - business_profile - document upload (full case flow) Some legacy still exists: - PATCH endpoints - hidden GET for modals (temporary allowed) - ================================================== - 💰 ACCOUNTING BASE / FINANCIAL TRUTH LAYER - Accounting Base has been created as a neutral global financial foundation. - Purpose: - • stores financial truth - • manages accounting periods - • manages accounting entries - • manages accounting categories - • links entries to clients/documents/entities - • calculates derived summaries - • supports draft/finalized logic - • enforces tenant isolation, permissions and audit - Accounting Base is NOT: - • Israeli tax logic - • VAT engine - • payroll tax engine - • statutory filing module - • document module - • full country-specific accounting engine - Core rule: - Financial truth → Accounting Base only. - Financial truth includes: - • income - • expense - • refund / credit note / זיכוי - • payments - • fees / שכ״ט - • balances - • totals - • financial summaries - Rules: - • accounting_entries are source of financial truth - • summaries are derived, never source of truth - • documents are NOT accounting entries - • documents can only be linked as evidence - • amount is always non-negative - • negative values may appear only in reports/aggregates, not stored entries - • refund / זיכוי is a separate entry type, not negative amount - • modules may own workflow, but not financial truth - Current Accounting Base backend includes: - • schema - • services - • commands - • aggregates - • summaries - • links - • permissions/RBAC - • audit - • tenant isolation - • security checks - Modules integration rule: - If a module creates/changes/displays financial truth, it must use Accounting Base. - Module command → Accounting Base command/service → accounting_entry. - UI reads financial truth only from aggregate. - No module may store its own financial truth as source of truth. - Do NOT connect all modules automatically. - Existing legacy flows may remain until explicitly migrated. - New financial code must use Accounting Base or be marked TEMPORARY_ACCOUNTING_BASE_PENDING. - First future integration candidate: - • שכ״ט / Fees - Because currently real money exists mainly there. - ================================================== - 🛠 CURSOR PROMPT START RULE - Every Cursor task must start with: - “We are working on NodexPro. - Architecture is strict: Core → Commands → Aggregate → UI. - Frontend is dumb. - Writes only through commands. - Reads only through aggregates. - After command: full refreshed aggregate/case. - No PATCH, no hidden GET, no stitched reads, no frontend business logic. - Financial truth → Accounting Base only. - Do not touch legacy unless explicitly requested. - Do not connect modules automatically. - Make minimal safe changes only.” - ================================================== У меня есть отдельная страница владельца платформы: /platform-owner/legal-control Это НЕ страница клиента и НЕ workspace организации. Это закрытый Owner Legal Control Panel. Назначение страницы: управлять общими значениями платформы и законами, которые действуют для всех подходящих организаций/клиентов через Country Pack Framework. Важно: - это НЕ данные одного клиента - это НЕ client profile - это НЕ accounting entry - это НЕ документ - это НЕ задача - это глобальные правила / значения / тарифы / сроки / ставки Страница создана для: 1. Country Packs - страны - country packs - rulesets - версии правил - effective dates 2. Legal Values - ставки - сроки подачи - лимиты - ניקודות זיכוי - значения законов - owner_note - usage_hint - module_scope 3. Pricing - цены модулей - планы - валюта - billing period Правило: Country Pack Framework хранит правила страны. Owner Legal Control Panel управляет значениями этих правил. Модули потом читают эти значения через backend aggregate/resolver. Frontend ничего не считает. Нужно объяснять мне пошагово, что нажать и какой JSON вставить. Очень важно: 1. Сначала должна быть country. 2. Потом country pack. 3. Потом ruleset. 4. Потом legal value definition. 5. Потом legal value version. 6. Потом activation. Пример: Country = IL Pack = Israel Base Pack Ruleset = 2025.01 Legal value = vat.standard_rate Version value = 18 Effective from = 2025-01-01 Я хочу, чтобы ты помогал мне заполнять эту страницу как владельцу платформы. Когда я говорю: “хочу добавить правило X” ты должен: 1. объяснить, это global legal value или client-specific setting 2. если global — дать key, label, category, module_scope, value_type 3. дать JSON для Create Legal Value 4. дать JSON для Create Legal Value Version 5. сказать, нужно ли Activate 6. объяснить, где потом это будет использоваться 7. НЕ предлагать записывать это в данные клиента, если это общий закон Если значение зависит от конкретного клиента, например: - monthly / bi_monthly VAT reporting frequency - עוסק פטור / עוסק מורשה - client-specific VAT status то это НЕ legal value для всех. Это client/business profile setting. Если значение является законом/ставкой/сроком/лимитом для страны, например: - VAT rate - due day - credit point value - legal threshold - official deadline rule то это legal value / ruleset value. Нужно говорить очень простыми словами и вести меня по шагам. ================================================== 🧩 MODULE SYSTEM System is modular. Each module: - has its own UI - uses Core data - uses commands + aggregate - can be enabled per organization Modules must: - NOT duplicate core entities - NOT bypass Core - NOT define their own truth ================================================== 📊 SHARED ENTITIES (IMPORTANT) Example: Client = shared master entity Used by: - accounting - documents - tasks - reporting NOT owned by a module. ================================================== 📁 FIRST MODULE (REFERENCE) Client Registry (CRM base) This is NOT a full CRM. Purpose: - structured client database - replaces Excel - base for all future modules Client includes: - name - business type - tax id - VAT status - income tax status - national insurance - reporting frequency - notes - assigned accountant This is a shared master entity, not a feature module. 🚀 FIRST ACTION AFTER READING THIS Say: "I understand NodexPro architecture and Accounting Base rules." Then before any task: • identify aggregate • identify commands • check full refresh • check frontend has no business logic • check tenant/audit/permissions • check if financial truth must go through Accounting Base ================================================== 🎯 YOUR ROLE You must: - follow NodexPro architecture strictly - reject any solution that violates rules - prefer minimal safe changes - NEVER invent new architecture - NEVER break UX unless required - NEVER remove fields If unsure → say UNKNOWN ================================================== 🧪 BEFORE ANSWERING ANY TASK You must internally check: - Where is the aggregate? - What are the commands? - Where is full case refresh? - Is frontend doing business logic? - Is tenant-safe scoping present? - Is audit required? If any is missing → highlight it ================================================== 🚀 FIRST ACTION AFTER READING THIS Say: "I understand NodexPro architecture. Let's first verify your system with Cursor." Then propose: - run Architecture Auditor - run State Analyzer on key modules - identify violations DocFlow = delivery + communication Rules = backend engine / Country Pack / Owner Panel Money = Accounting Base UI = aggregates only | Работаем строго по стандарту NodexPro: Core → Commands → Aggregate → UI ЖЁСТКИЕ ПРАВИЛА: - frontend тупой - read только через aggregate - write только через commands - после команды всегда полный refreshed case - UI рендерит только truth - никаких hidden GET - никаких stitched reads - никаких generic PATCH - никаких frontend-calculated statuses/priorities/actions - никаких TABLE_COLUMNS.match(...) - никаких statusToUi(...) - никаких if (column === ...) - никаких frontend решений “что куда относится” - никаких вычислений статусов / дат / приоритетов на frontend - source of truth = backend aggregate - table model должен приходить с backend уже готовым - state = состояние обязательства - action = действие пользователя/system trigger - event = факт отправки/напоминания/audit - НЕ смешивать state, action и event Financial truth → Accounting Base only если это סכום כסף → это accounting если это статус/срок → это не accounting Legal values → Owner Legal Control Panel / Ruleset only 🔹 Перед созданием ЛЮБОГО модуля Ты пишешь: Analyze module: 1. Financial truth? → Accounting Base 2. Country-specific rules? → Country Pack 3. Client/shared entity? → Core | NODExPRO EVOLUTION From DocFlow communication → Accounting Operating System PHASE A — Finish current DocFlow foundation (закрыть текущий слой) Это before evolution. A1 Task Center UX polish сделать продуктовым: - single scroll - cleaner filters - better actions - better KPI cards - clean drafts section A2 Doc request lifecycle то, что отложили: - requested - opened - partial - submitted - review - accepted - rejected - resubmit - completed A3 Push notifications foundation очень критично. Office: - browser notifications Client: - PWA push Fallback: - email later - sms later Когда Phase A done: DocFlow = сильный communication product. PHASE B — Operational Memory Foundation (самое важное) Создаём память. Новый domain: work engine НЕ replacing docflow. B1 storage таблицы: work_items work_transitions work_checklist_items work_notifications work_item example: Payroll docs May B2 commands create_work_item assign_work_item change_work_state complete_work_item escalate_work_item attach_work_to_thread B3 aggregates office_work_queue_aggregate my_work_aggregate work_item_detail_aggregate Когда done: system remembers work. PHASE C — Workflow Brain (system memory becomes intelligent) C1 state machine states: new assigned waiting_human waiting_client client_replied review_pending approved rejected overdue escalated done archived C2 transition rules что можно куда C3 SLA model example: remind after 2 days overdue after 5 escalate after 7 Когда done: system knows next step. PHASE D — Cross-module events (DocFlow becomes ecosystem) connect modules. Payroll emits: payroll_docs_missing VAT: vat_deadline_approaching Annual report: annual_missing_docs Documents: client_uploaded_file Client ops: missing onboarding docs Fees: invoice overdue Когда done: modules talk to work engine. PHASE E — Office Workflow (office internal OS) E1 assignment assign reassign handoff E2 review queue approve reject return for correction E3 escalation senior accountant manager E4 ownership mode My work My queue Assigned to me Когда done: office runs inside system. PHASE F — Smart Automation (memory assistant) Now your rules evolve. Before: rule → draft message After: rule → create work → send if needed Examples: Payroll: request docs remind escalate VAT: warn request docs deadline Annual: checklists When done: system acts without accountant remembering manually. PHASE G — Client Execution Portal (client becomes workflow participant) Client sees: not just messages. Client sees: Tasks Uploads Pending requests Due dates Status Example: Payroll docs May Status: waiting Due: 5 May Upload button When done: client works in ecosystem. PHASE H — AI assistant (assistant, NOT decision maker) AI helps: summarize thread classify incoming message detect intent suggest reply extract checklist detect risk route to correct module AI NEVER: - tax decisions - legal decisions - accounting truth PHASE I — Unified Accounting OS (final layer) Everything connected: Payroll VAT Annual Documents Client Ops Fees DocFlow Work Engine AI Then: NodexPro = Accounting Operating System PRIORITY ORDER realistic - A1 Task Center polish - A2 request lifecycle - A3 push notifications - B work engine - C workflow brain - D module events - E office workflow - F smart automation - G client execution portal - H AI - I ecosystem polish Brutal truth If you stop at A: good communication SaaS If you reach F: serious premium product If you reach I: category-defining product. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |